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	Къабарты-Малкъар Республиканы

Терк районуну Интернациональное
элини мекхеме

администрациясыны башчысы


          МУ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ»

ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


        361206 КБР Терский район  с. Интернациональное  ул. Парковая, 1                        Тел. (886632)  44-1-05
   12.11.2022г.                                                                         с.п. Интернациональное
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	№49

	УНАФЭ
	№49

	БЕГИМИ
	№49


Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Интернациональное, на 2023-2025 годы.
         В соответствии с требованиями  Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22.07.2013 №62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики», постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21.11.2013 №302 «Об утверждении порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов», Уставом сельского поселения Интернациональное постановляю:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Интернациональное, на 2023-2025 годы согласно приложению1.
2. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте местной администрации сельского поселения Интернациональное Терского муниципального района КБР в сети «Интернет» http://adm.internacionalnoe.ru/.
 3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

           Глава местной

 администрации с.п.Интернациональное  

Терского муниципального района КБР                                        В. П. Ханиев
Приложение 1
к постановлению местной администрации
         с.п. Интернациональное Терского муниципального района КБР 
от 12.11.2022 № 49
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории  с.п. Интернациональное Терского муниципального района КБР на 2023-2025 годы 
	№
	Улица
	Дом
	Год ввода в эксплуатацию
	Площадь МКД, кв.м.
	Этажность
	Год проведения ремонтных работ
	Виды ремонтных работ

	1
	Парковая
	1
	1962
	675,2
	2
	2023
	ремонт внутридомовых инженерных сетей

	
	
	
	
	
	
	
	переустройство кровли

	
	
	
	
	
	
	
	утепление и ремонт фасадов

	
	
	
	
	
	
	
	установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

	2
	Парковая
	2
	1964
	674,2
	2
	2025
	ремонт внутридомовых инженерных сетей

	
	
	
	
	
	
	
	переустройство кровли

	
	
	
	
	
	
	
	утепление и ремонт фасадов

	
	
	
	
	
	
	
	установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ
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